CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số : ………../2025/HĐ/KH

“V/v nhân công thi công gia cố taluy âm tuyến chính; kết cấu phần dưới, kết cấu khác cầu Phước Thắng 2 tại Km2+588,93 và kết cấu chính cống hộp tại Km2+428,94 thuộc gói thầu số 1, công trình: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân”

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên.

Hôm nay ngày       tháng 02 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Đại diện: Ông Dương Minh Quang	Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, p. Ngô Mây, tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3521047	Fax: 0256.3522316

Mã số thuế: 4100258747

Số tài khoản: 5800000202 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Định.

BÊN B:

Đại diện:	Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:	Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản:

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý đảm nhận nhân công thi công gia cố taluy âm tuyến chính; kết cấu phần dưới, kết cấu khác cầu Phước Thắng 2 tại Km2+588,93 và kết cấu chính cống hộp tại Km2+428,94 thuộc gói thầu số 1, công trình: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Phạm vi công việc:

+ Bên B cung cấp nhân lực, các loại máy gồm: búa đục (công tác đập bê tông đầu cọc), máy hàn, máy trộn vữa, máy đầm bàn, đầm dùi,... và vật tư phụ gồm: que hàn, kẽm buộc, đá cắt, oxy, khí gas, nhiên liệu… để phục vụ thi công.

+ Bên A chuẩn bị mặt bằng thi công, đào hố móng, cung cấp khung chống, đà giáo và các vật tư chính đến vị trí khối đổ gồm: bê tông, cốt thép các loại, tấm ngăn nước, nhựa bitum, ống nhựa các loại, vải địa…Cung cấp các loại máy gồm: xe cẩu phục vụ, máy nén khí (công tác đập bê tông đầu cọc), máy cắt uốn thép. Cung cấp nguồn điện 3 pha đủ công suất, nguồn nước đảm bảo theo yêu cầu dự án.

+ Bên A thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định vật liệu, thiết bị đầu vào và các công tác thí nghiệm hiện trường.

Điều 2: Thời gian thi công

+ Bắt đầu:	02/02/2025.

+ Hoàn thành:	30/09/2025.

Thời gian và tiến độ thi công chi tiết tuân theo tiến độ thi công chung của gói thầu và được thông báo trực tiếp tại hiện trường thi công.

Thời gian bắt đầu do bên A quyết định khi có hiện trường để bên B triển khai thi công.

Điều 3: Đơn giá và giá trị hợp đồng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Giá trị hợp đồng:  		          đồng, (giá đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: …).

Khối lượng và đơn giá hợp đồng chi tiết như phụ lục kèm theo.

Giá hợp đồng đã bao gồm chi phí lán trại, phụ trợ, thuế, phí các loại, chi phí bản quyền, lợi nhuận và tất cả các chi phí khác để Bên B hoàn thành khối lượng công việc theo qui định của hợp đồng.

Giá trị hợp đồng trên là tạm tính, giá trị thực tế căn cứ theo biên bản xác nhận khối lượng thực tế tại công trường được hai bên ký xác nhận.

Điều 4: Thanh toán và tạm ứng

4.1	Tạm ứng: Không tạm ứng.

4.2	Hình thức thanh toán

Thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản đến tài khoản của bên B như đã nêu ở phần trên của Hợp đồng này. Đồng tiền dùng để thanh toán là tiền Đồng Việt Nam.

4.3 Hồ sơ thanh toán bao gồm:

4.3.1: Thanh toán từng đợt:

Giấy đề nghị thanh toán.

Biên bản xác nhận khối lượng thực hiện hoặc biên bản nghiệm thu công việc.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng đợt.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng khối lượng đợt.

4.3.2: Quyết toán:

Giấy đề nghị thanh toán.

Bảng xác nhận chi tiết giá trị khối lượng quyết toán.

Bảng tổng hợp giá trị quyết toán.

Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

Biên bản đối chiếu công nợ, vật tư sử dụng.

Hóa đơn giá trị gia tăng theo bảng quyết toán khối lượng

Hồ sơ thanh toán khi gửi qua đường bưu điện (hoặc trực tiếp mang tới công ty) và có xác nhận của bên A đã nhận của bưu điện (hoặc ký nhận trực tiếp) thì được hiểu là đã được gửi cho bên A.

4.4  Thời hạn thanh toán:

Thanh toán hàng kỳ và quyết toán: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán đạt yêu cầu.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

- Cung cấp nhân lực, các loại máy gồm: búa đục (công tác đập bê tông đầu cọc), máy hàn, máy trộn vữa, máy đầm bàn, đầm dùi,... và vật tư phụ gồm: que hàn, kẽm buộc, đá cắt, oxy, khí gas, nhiên liệu… phục vụ thi công để hoàn thành các công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết, đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm bảo quản các vật tư do bên A cấp để phục vụ thi công. Nếu để xảy ra mất mát phải bồi thường 100% giá trị và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như nón, áo đồng phục, giày và các dụng cụ đặc thù phục vụ cho công tác thi công theo yêu cầu của bên A.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của công trường.

- Cử cán bộ kỹ thuật đủ năng lực thường xuyên có mặt tại công trường để cùng bên A xử lý công việc kịp thời. Thi công đạt chất lượng và tiến độ của công trường đề ra.

- Chịu sự điều phối chung của Ban Chỉ huy công trường của bên A.

- Chấp hành sự hướng dẫn của bên A (các thành viên có trách nhiệm) và tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê.

- Cung cấp hoá đơn GTGT cho bên A tương ứng với giá trị thanh toán từng đợt và theo đúng quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về sai sót, hư hỏng vật tư, hạng mục công trình khác do lỗi của bên B gây ra trong suốt quá trình thi công công trình.

- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở hiện trường và chịu trách nhiệm đối với việc mua bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba đối với công việc bên B thực hiện.

- Chấp hành nghiêm túc mọi vấn đề về phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư công trình.

- Không được chuyển nhượng hay giao lại bất kỳ khối lượng công việc nào cho một nhà thầu khác khi chưa có sự đồng ý của bên A.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện mọi yêu cầu về môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và của chủ đầu tư công trình.

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của Hợp đồng giữa Bên A với Chủ đầu tư và qui định của pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A:

- Bàn giao cho bên B 01 bộ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và các tài liệu khác có liên quan.

- Chuẩn bị mặt bằng thi công, đào hố móng, cung cấp khung chống, đà giáo và các vật tư chính đến vị trí khối đổ gồm: bê tông, cốt thép các loại, tấm ngăn nước, nhựa bitum, ống nhựa các loại, vải địa…Cung cấp các loại máy gồm: xe cẩu phục vụ, máy nén khí (công tác đập bê tông đầu cọc), máy cắt uốn thép để bên B thi công.

- Cung cấp nguồn điện 3 pha, nguồn nước để Bên B phục vụ thi công.

- Thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định vật liệu, thiết bị đầu vào và các công tác thí nghiệm hiện trường

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng của bên B. Đồng thời phối hợp cùng bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

- Tổ chức nghiệm thu và ký khối lượng hoàn thành cho bên B.

- Thanh toán kịp thời cho bên B như quy định trong điều 4 của hợp đồng này.

- Có quyền từ chối nghiệm thu thanh toán các khối lượng công việc mà bên B không thi công, các hạng mục công trình thi công không đúng thiết kế và các hạng mục thi công chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

- Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên B thi công không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, không đúng theo thiết kế, không đảm bảo tiến độ; hoặc không đảm bảo an toàn lao động, không tuân thủ quy định của Luật Xây dựng hiện hành.

Điều 7: Bảo hành công trình:

Thời hạn bảo hành công trình: Bên B chỉ bảo hành sản phẩm của mình trong quá trình thi công đến khi hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng. Thời hạn bảo hành phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B.

Mức tiền cam kết để bảo hành công trình:

Bên A giữ lại số tiền bảo hành công trình bằng 5% (năm phần trăm) giá trị hợp đồng. Tiền bảo hành sẽ được giữ lại trong từng đợt thanh toán.

Hoàn trả tiền bảo hành: Tiền bảo hành công trình được Bên A thanh toán cho Bên B sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng, được Chủ đầu tư, TVGS đồng ý nghiệm thu.

Trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Bên B (kể cả chi phí gia hạn thời gian bảo hành, …)  trong khoảng thời gian Bên A quy định. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A thông báo các lỗi này;

Nếu quá thời hạn này mà Bên B không thực hiện các công việc sửa chữa và/ hoặc việc sửa chữa không hoàn tất trong khoảng thời gian Bên A đã định mà không có lý do chính đáng, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thuê Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp thuận.

Điều 8: Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

Nếu Bên B thi công không hoàn thành công việc hoặc bỏ dở công việc giữa chừng thì phải bồi thường thiệt hại cho Bên A 20% giá trị hợp đồng.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng xây dựng:

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trong trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên thì yêu cầu tòa án cấp thẩm quyền tại tỉnh Bình Định giải quyết.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng:

- Hợp đồng xây dựng có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết hợp đồng trừ trường hợp có những thỏa thuận khác.

- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN B | ĐẠI DIỆN BÊN A |
| --- | --- |
|  | TỔNG GIÁM ĐỐC Dương Minh Quang |

PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng thi công xây dựng số ...../2025/HĐ/KH ngày ...../01/2025 )

| STT | Nội Dung | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Đơn giá chưa VAT (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nền mặt đường và công trình thoát nước nhỏ đoạn Km0+00 - Km2+513,7 |  |  |  |  |
| VI | Gia cố taluy âm |  |  |  |  |
| VI.1 | Phần Tuyến chính |  |  |  |  |
| 2 | SX+VC+LĐ tấm ốp mái | ck | 10.827,00 |  |  |
| 3 | Bê tông M200 chèn góc | m3 | 3,25 |  |  |
| 4 | Bê tông M150 gia cố lề | m3 | 9,02 |  |  |
| 5 | Thi công bê tông M150 chân khay | m3 | 271,97 |  |  |
| 6 | Vữa xi măng M150 dày 3cm | m2 | 54,98 |  |  |
| 7 | Đá dăm đệm | m3 | 34,00 |  |  |
| C.3 | CẦU PHƯỚC THẮNG 2 Km2+588,93 |  |  |  |  |
| II | Kết cấu phần dưới |  |  |  |  |
| b | Kết cấu mố |  |  |  |  |
| 1 | Đập bê tông đầu cọc trên cạn | m3 | 10,10 |  |  |
| 1 | Thi công bê tông móng mố cầu trên cạn C30 | m3 | 240,98 |  |  |
| 2 | Thi công bê tông thân mố cầu trên cạn C30 | m3 | 206,58 |  |  |
| 3 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép mố trên cạn D ≤ 10mm, CB240-T | Tấn | 0,01 |  |  |
| 4 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép mố trên cạn D ≤ 18mm, CB400-V | Tấn | 15,72 |  |  |
| 5 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép mố trên cạn D >18mm, CB400-V | Tấn | 9,36 |  |  |
| 6 | Thi công vữa không co ngót | m3 | 0,18 |  |  |
| 7 | Thi công bê tông đệm móng C10 | m3 | 11,97 |  |  |
| 8 | Thi công bê tông gờ lan can C30 | m3 | 9,25 |  |  |
| 9 | Quét nhựa bitum nóng vào tường (2 lớp) | m2 | 379,08 |  |  |
| 10 | Đay tẩm nhựa đường | m3 | 0,46 |  |  |
| 11 | Thi công tấm ngăn nước | m | 7,74 |  |  |
| 12 | Lắp đặt, tháo dỡ hệ đà giáo thi công trên cạn | Tấn | 44,60 |  |  |
| c | Kết cấu trụ |  |  |  |  |
| 2 | Thi công bê tông xà mũ trụ cầu trên cạn C30 | m3 | 7,70 |  |  |
| 3 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép trụ trên cạn D ≤ 10mm, CB240-T | Tấn | 0,02 |  |  |
| 4 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép trụ trên cạn D ≤ 18mm, CB400-V | Tấn | 1,21 |  |  |
| 5 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép trụ trên cạn D >18mm, CB400-V | Tấn | 0,54 |  |  |
| 7 | Thi công vữa không co ngót | m3 | 0,34 |  |  |
| III | Kết cấu khác |  |  |  |  |
| b | Bản dẫn mố |  |  |  |  |
| 1 | Thi công bê tông bản dẫn mố C30 | m3 | 79,56 |  |  |
| 2 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bản dẫn mố D ≤ 10mm, CB240-T | Tấn | 0,04 |  |  |
| 3 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bản dẫn mố D ≤ 18mm, CB400-V | Tấn | 5,36 |  |  |
| 4 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bản dẫn mố D >18mm, CB400-V | Tấn | 4,65 |  |  |
| 5 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép mạ kẽm D25 | Tấn | 0,15 |  |  |
| 6 | Thi công bê tông đệm bản dẫn mố C10 | m3 | 10,19 |  |  |
| h | Tứ nón, đường đầu cầu |  |  |  |  |
| 13 | Thi công bê tông xi măng chân khay M150 đổ tại chỗ | m3 | 53,01 |  |  |
| 14 | Sản xuất, lắp đặt tấm ốp BTXM 40x40x6cm, gia cố tứ nón, đường đầu cầu | Tấm | 3.283,00 |  |  |
| 15 | Đá dăm đệm | m3 | 12,83 |  |  |
| 16 | Thi công vữa xi măng M150 dày 3cm | m2 | 525,00 |  |  |
| 17 | Đào đất chân khay, đất cấp 1 | 100m3 | 0,89 |  |  |
| 19 | Đắp đất chân khay k90, tận dụng đất dỡ tải | 100m3 | 0,59 |  |  |
| 24 | Sản xuất, lắp đặt ống nhựa PVC110 | m | 16,00 |  |  |
| 25 | Sản xuất, lắp đặt ống nhựa PVC D42 | m | 17,00 |  |  |
| D.10 | CỐNG HỘP Km2+428.94 |  |  |  |  |
| X.1 | KẾT CẤU CHÍNH |  |  |  |  |
| a | Nắp cống, thân cống, bản đáy cống |  |  |  |  |
| 1 | SX+LD cốt thép bản nắp cống D≤18 (CB400-V) | tấn | 18,57 |  |  |
| 2 | SX+LD cốt thép tường thân cống D≤18 (CB400-V) | tấn | 14,71 |  |  |
| 3 | SX+LD cốt thép bản đáy cống D≤10 (CB240-T) | tấn | 0,18 |  |  |
| 4 | SX+LD cốt thép bản đáy cống D≤18 (CB400-V) | tấn | 21,79 |  |  |
| 5 | Thi công bê tông bản mặt cống C30 | m3 | 173,29 |  |  |
| 6 | Thi công bê tông bản thành cống C30 | m3 | 190,52 |  |  |
| 7 | Thi công bê tông bản đáy cống C30 | m3 | 198,83 |  |  |
| 8 | Bê tông lót móng C10 | m3 | 44,71 |  |  |
| b | Bản dẫn |  |  |  |  |
| 1 | SX+LD cốt thép bản dẫn mố D≤10 (CB240-T) | tấn | 0,07 |  |  |
| 2 | SX+LD cốt thép bản dẫn mố D≤18 (CB400-V) | tấn | 7,51 |  |  |
| 3 | SX+LD cốt thép bản dẫn mố D>18 (CB400-V) | tấn | 6,31 |  |  |
| 4 | Thi công bê tông bản dẫn mố C30 | m3 | 76,30 |  |  |
| 5 | Bê tông lót móng C10 | m3 | 20,45 |  |  |
| c | Mối nối cống |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu đàn hồi | m2 | 22,26 |  |  |
| 2 | Quét nhựa bi tum nóng vào tường | m2 | 663,78 |  |  |
| d | Tường cánh, sân cống đổ tại chỗ |  |  |  |  |
| 1 | SX+LD cốt thép tường cánh cống D≤10 (CB240-T) | tấn | 0,09 |  |  |
| 2 | SX+LD cốt thép tường cánh cống D≤18 (CB400-V) | tấn | 2,71 |  |  |
| 3 | Thi công bê tông tường cánh cống C30 | m3 | 27,81 |  |  |
| 4 | Quét nhựa bi tum nóng vào tường | m2 | 55,62 |  |  |
| e | Gia cố mái taluy |  |  |  |  |
| 1 | SX+VC+LĐ tấm lát BTCT 40x40x6cm | tấm | 3.088,00 |  |  |
| 2 | Bê tông M150 đổ tại chỗ | m3 | 15,12 |  |  |
| 3 | Vữa xi măng M150 dày 3cm | m3 | 17,53 |  |  |
| 4 | Ống nhựa PVC D42 bọc 2 đầu bằng vải địa kỹ thuật | m | 27,00 |  |  |
| 6 | Đá hộc xây taluy, vữa C10 | m3 | 3,95 |  |  |
| 7 | Đá dăm đệm 4x6 | m3 | 21,04 |  |  |
| 8 | Ống nhựa PVC D42 bọc 2 đầu bằng vải địa kỹ thuật | m | 0,74 |  |  |
| 9 | Thi công bê tông chân khay M150 | m3 | 26,88 |  |  |
| 10 | Đá dăm đệm 4x6 | m3 | 5,04 |  |  |
| f | Gia cố sân cống |  |  |  |  |
| 1 | Đá hộc xây vữa C10 chân khay | m3 | 47,15 |  |  |
| 2 | Đá dăm đệm 4x6 | m3 | 13,33 |  |  |
| 6 | Đắp đất hố móng K90 ( tận dụng đất đào để đắp VL thoát nước dạng hạt) | m3 | 28,77 |  |  |
| h | Dải phân cách |  |  |  |  |
| 1 | SX bó vỉa | tấm | 36,00 |  |  |
| 2 | VC+LĐ bó vỉa | tấm | 36,00 |  |  |
| 3 | Sơn bó vỉa | m2 | 15,35 |  |  |
| 4 | Vải địa kỹ thuật (loại không dệt) | m2 | 24,35 |  |  |
| 5 | Đá 1x2 | m3 | 0,61 |  |  |
| 6 | Đắp đất sét | m3 | 6,70 |  |  |
| j | Cọc BTCT 40x40cm |  |  |  |  |
| 7 | Đập bê tông đầu cọc | m3 | 4,80 |  |  |
|  | Tổng trước thuế |  |  |  |  |
|  | VAT 8% |  |  |  |  |
|  | Tổng sau thuế |  |  |  |  |